SECCIÓN 00: IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SCRUM TEAM)

El proyecto es desarrollado por el siguiente Scrum Team, organizado con los roles del marco ágil:

| Rol Scrum | Nombre Completo | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Mauricio Oporta Rosales | Define las prioridades del producto y valida que las entregas cumplan con la necesidad del negocio. |
| Scrum Master (SM) | Lucas Lopez Rodriguez | Facilita las reuniones del equipo, ayuda a resolver dudas y asegura el avance del proyecto. |
| Developer | Mauricio Oporta Rosales | Diseña y programa la base de datos y la interfaz de pedidos del mesero. |
| Developer | Lucas Lopez Rodriguez | Programa la pantalla de cocina y realiza las pruebas de integración del sistema. |

SECCIÓN 01: PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y PRODUCT GOAL

1.1 Problema Real

En muchos restaurantes tradicionales, los meseros toman las órdenes a mano con libreta y lápiz. Esto causa tres problemas frecuentes: el mesero pierde tiempo caminando hasta la cocina para entregar la comanda, se cometen errores al preparar los platos por letra difícil de entender o notas especiales olvidadas (como alergias o términos de cocción), y en la caja se generan demoras al cobrar porque las comandas de papel se extravían o traspapelan.

1.2 Oportunidad y Solución

Implementar GastroOrder, una aplicación web móvil donde el mesero registra la orden por número de mesa desde un teléfono o tablet y la envía de inmediato a una pantalla en la cocina. La cocina visualiza los pedidos organizados por orden de llegada con sus notas especiales, mientras la caja mantiene la cuenta actualizada en tiempo real para cobrar de forma ágil y liberar la mesa.

1.3 Product Goal (Objetivo del Producto)

Desarrollar una aplicación web de comandas móviles para meseros conectada a una pantalla de cocina, que permita registrar pedidos por mesa y enviarlos en tiempo real, agilizando la preparación y eliminando los errores de comanda entre salón, cocina y caja para la Semana 11.

BORRADOR DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

Este documento formaliza el inicio del proyecto y define de forma general su propósito, alcance y equipo de trabajo:

| Nombre del Proyecto | GastroOrder: Sistema Móvil de Comandas para Restaurantes y Pantalla de Cocina. |
| --- | --- |
| Propósito y Justificación | Digitalizar la toma de órdenes para eliminar los errores del papel, acelerar la entrega de comida a los comensales y agilizar el cobro en caja. |
| Objetivo Principal | Desarrollar y desplegar un incremento de software funcional que cubra el ciclo completo de un pedido (toma de comanda por el mesero, visualización en cocina y cobro en caja) para la Semana 11. |
| Alcance del Proyecto | • Incluye: Menú de platillos y bebidas, selector de mesas, toma de comanda móvil con notas especiales, pantalla de pedidos para la cocina con cambio de estado, y vista de cuenta en caja. • No incluye: Pagos con tarjetas en línea (se cobra en el local), facturación electrónica ante Hacienda, ni pedidos a domicilio. |
| Equipo de Trabajo | Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores. |
| Fecha de Inicio y Entrega | Inicio: Semana 3 ¦ Entrega final y demostración: Semana 11. |
| Criterio de Éxito | Demostrar el sistema funcionando en vivo en la Semana 11 y mantener el expediente completo y actualizado junto con los commits del repositorio en GitHub. |